# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto:** Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC

**Gerente del Proyecto:** Jamil Zamata Sottec

**Fecha:** domingo 1 de septiembre de 2024

**Periodo del Informe:** 30 de agosto / domingo 1 de septiembre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Estado del:*** | | | |
| **Alcance** | Hasta el final del Sprint 1, se ha completado aproximadamente el 70% de los requisitos planificados. | | |
| **Cronograma** | Vamos bien en tiempo, cumpliendo con los plazos establecidos en los sprints modificados | | |
| **Costes** | Vamos bien en costes, sin exceder el presupuesto planificado. Se ha ejecutado aproximadamente el 30% del presupuesto asignado hasta la fecha. | | |
| **Calidad** | Se han identificado y corregido 4 defectos menores hasta el Sprint 2 | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Retraso en la entrega de componentes críticos | | Scrum Master (Jean Carlos Huanca Pilares) | Seguimiento diario y reuniones adicionales para asegurar la entrega a tiempo. |
| Incremento en la complejidad del desarrollo | | Equipo de Desarrollo | Planificación y asignación de tiempo adicional para tareas complejas en próximos sprints. |
| **Próximos avances** | En base a los problemas presentados en el sprint uno se tiene previsto incrementar un par de días según sea necesario para algunas tareas específicas.  Teniendo en cuenta se espera que el sprint 2 no presente las mismas complicaciones por lo que solo es un tema preventivo | | |
| **Notas** | Comunicar al grupo con cierta anticipación para las reuniones par evitar problemas. | | |