## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 3
Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
18/09/2024

## Slide 2
AGENDA
Qué aprendimos?
  Coordinación y Trabajo en Equipo: Hemos aprendido que la disponibilidad de tiempo es clave para una mejor coordinación, y se identificó la necesidad de sincronizar horarios comunes.
  Gestión de Herramientas: Se resolvió el problema relacionado con JIRA, lo que nos enseñó la importancia de la correcta asignación de roles en la gestión de proyectos.
  Recolección de Datos: Detectamos que los datos recopilados inicialmente no son suficientes, lo que nos permitió enfocarnos en la búsqueda de información más adecuada para el proyecto.
Qué estamos haciendo bien?
  Asignación de Roles y Resolución de Impedimentos: Hemos sido efectivos en asignar administradores de JIRA para resolver problemas técnicos. Además, se han registrado impedimentos y soluciones de manera estructurada.
  Cumplimiento de Objetivos: En el Sprint 1, se cumplieron los objetivos clave como la configuración del entorno de trabajo y la definición de requisitos.
  Trabajo en Sprints: El equipo sigue un enfoque ágil, permitiendo la mejora continua con cada iteración.

## Slide 3
AGENDA
Qué podemos hacer mejor?
  Personas.- Se podría mejorar la disponibilidad y la coordinación para asegurar la participación continua de todos los miembros.
  Relaciones.- Mejorar la frecuencia y claridad en la comunicación de problemas y avances, especialmente cuando hay impedimentos.
  Procesos.- Refinar la planificación inicial para evitar que algunos problemas se descubran tarde, como la falta de datos adecuados.
  Herramientas.- Necesitamos maximizar el uso de otras herramientas de recolección de datos y análisis para asegurar la calidad de la información que alimenta al chatbot.
Acciones a realizar
  Coordinación de Horarios: Programar una reunión semanal donde todos los miembros del equipo puedan asistir sin conflictos de tiempo.
  Mejora en la Recolección de Datos: Buscar nuevas fuentes de datos y organizar sesiones para validar la información que será utilizada en el chatbot.
  Revisión Continua de Tareas: Mantener el seguimiento de las tareas en JIRA para evitar retrasos en la planificación de los sprints.
  Mejora de la Comunicación: Fomentar más reportes rápidos sobre avances o problemas para mantener el ritmo de desarrollo.