## Slide 1
REUNION DE DEMOSTRACION Y
REVISION DEL SPRINT 3
Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
18/09/2024

## Slide 2
AGENDA
Historias de Usuario completadas en este Sprint
  Implementación de las historias (Consultas generales y base de conocimiento).
  Desarrollo y ajuste final del chatbot en Dialogflow, eficiente en el aprendizaje automático a partir de las preguntas de los usuarios, con la capacidad de asociar manualmente preguntas a respuestas correctas o a la información necesaria

## Slide 3
Demostración del trabajo completado
  Chatbot en Dialogflow: Se demostrará cómo el chatbot desarrollado en Dialogflow maneja las consultas y proporciona respuestas.
    Eficiencia: El chatbot es eficiente en el aprendizaje automático, ajustando sus respuestas basadas en las preguntas de los usuarios.
    Asociación Manual: Se mostrará cómo se pueden asociar manualmente preguntas a respuestas correctas o a la información necesaria.
  Interfaz y Funcionalidad: Presentación de la interfaz del chatbot y sus capacidades para interactuar con los usuarios de manera efectiva.

## Slide 4
Pendientes
  Falta de más entrenamiento del chatbot para mejorar su precisión y cobertura de preguntas.