## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL PROYECTO
Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC
18/09/2024

## Slide 2
AGENDA
Qué estamos haciendo bien?
  Desarrollo y despliegue exitoso del chatbot en Dialogflow, con un aprendizaje automático eficiente.
  Implementación y configuración efectiva del entorno de prueba.
  Cumplimiento de las historias de usuario y funcionalidades definidas en los sprints.

## Slide 3
Qué podemos hacer mejor?
  Personas
    Fortalecer la comunicación y el alineamiento entre los miembros del equipo.
    Evaluar y mejorar la asignación de tareas según la disponibilidad y habilidades del equipo.
  Relaciones
    Mantener y fortalecer las relaciones con miembros del grupo para asegurar el soporte y alineamiento continuo con las expectativas del proyecto.
  Procesos
    Revisar y ajustar los procesos de planificación y ejecución de sprints para mejorar la eficiencia.
    Implementar prácticas más efectivas de recolección y análisis de datos para el chatbot.
  Herramientas
    Mejorar la formación y el uso de herramientas de gestión del proyecto como JIRA.
    Explorar nuevas herramientas que puedan ayudar en la recolección de datos y en la mejora del chatbot.

## Slide 4
Lecciones aprendidas
La importancia de una planificación detallada y realista para evitar sobrecargas y retrasos.
La necesidad de un entrenamiento constante y revisiones regulares del chatbot para asegurar su efectividad.
La utilidad de un equipo bien coordinado y comunicado para el éxito del proyecto.